|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_07 |
| Kelas | : | D3-TI-01 & D3-TI-02 |
| Anggota | : | 1. Carlos Michael Marpaung-11322029  2. Christian Jhon Pranata Panjaitan-11322028  3. Joi Diego Napitupulu-11322034  4. Sarah Meilani Butar-butar-11322051 |
| Topik PA1 | : | Website Penjualan dan Pembelian Tobaagro |
| Periode | : | Minggu ke- 11 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menyelesaikan implementasi fitur ulasan dan rating produk, serta melakukan pengujian fitur tersebut. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 10-April-2023 | 1 | Pengujian Fitur: Melakukan pengujian fitur ulasan dan rating produk |
| 13-April-2023 | 2 | Pengujian Fitur: Melanjutkan pengujian fitur ulasan dan rating produk. |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 15-April-2023 | 09.00-10.30 | Institut Teknologi Del | * Diskusi tim tentang hasil pengujian fitur ulasan dan rating produk dan perbaikan yang diperlukan. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Beberapa bug dan masalah validasi ditemukan selama pengujian fitur ulasan dan rating produk.

Solusi nya adalah Menganalisis dan memperbaiki bug yang ditemukan. Memperkuat validasi input untuk memastikan kualitas data ulasan dan rating.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Implementasi fitur ulasan dan rating produk telah selesai.
* Pengujian fitur tersebut telah dilakukan, dan bug serta masalah validasi sedang dalam proses perbaikan.

**Rencanan minggu depan :**

* Melanjutkan perbaikan bug dan masalah validasi yang ditemukan.
* Memulai implementasi fitur keranjang belanja.

**Catatan Lain:**