|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_07 |
| Kelas | : | D3-TI-01 & D3-TI-02 |
| Anggota | : | 1. Carlos Michael Marpaung-11322029  2. Christian Jhon Pranata Panjaitan-11322028  3. Joi Diego Napitupulu-11322034  4. Sarah Meilani Butar-butar-11322051 |
| Topik PA1 | : | Website Penjualan dan Pembelian Tobaagro |
| Periode | : | Minggu ke- 13 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menyelesaikan implementasi fitur keranjang belanja, serta melakukan pengujian fitur tersebut. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 01-Mei-2023 | 1 | Pengujian Fitur: Melakukan pengujian fitur keranjang belanja |
| 03-Mei-2023 | 2 | Pengujian Fitur: Melanjutkan pengujian fitur keranjang belanja. |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 06-Mei-2023 | 20.00-21.30 | Institut Teknologi Del | * Diskusi tim tentang hasil pengujian fitur keranjang belanja dan perbaikan yang diperlukan. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Beberapa bug dan masalah validasi ditemukan selama pengujian fitur keranjang belanja.

Solusinya adalah Menganalisis dan memperbaiki bug yang ditemukan. Memperkuat validasi input untuk memastikan kualitas data pada keranjang belanja.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Implementasi fitur keranjang belanja telah selesai.
* Pengujian fitur tersebut telah dilakukan, dan bug serta masalah validasi sedang dalam proses perbaikan.

**Rencanan minggu depan :**

* Melanjutkan perbaikan bug dan masalah validasi yang ditemukan.
* Memulai implementasi fitur checkout dan pembayaran.

**Catatan Lain:**