|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_07 |
| Kelas | : | D3-TI-01 & D3-TI-02 |
| Anggota | : | 1. Carlos Michael Marpaung-11322029  2. Christian Jhon Pranata Panjaitan-11322028  3. Joi Diego Napitupulu-11322034  4. Sarah Meilani Butar-butar-11322051 |
| Topik PA1 | : | Website Penjualan dan Pembelian Tobaagro |
| Periode | : | Minggu ke- 14 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menyelesaikan implementasi fitur checkout dan pembayaran menggunakan Laravel. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 08-Mei-2023 | 1 | Implementasi Fitur: Memulai implementasi fitur checkout dan pembayaran. |
| 10-Mei-2023 | 2 | Implementasi Fitur: Melanjutkan implementasi fitur checkout dan pembayaran. |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 13-Mei-2023 | 15.00-16.30 | Institut Teknologi Del | * Diskusi tim tentang kemajuan implementasi fitur checkout dan pembayaran serta perencanaan pengujian. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kompleksitas implementasi fitur checkout dan pembayaran.Solusinya adalah Mempelajari dan menggunakan dokumentasi Laravel serta sumber daya online untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi kendala teknis.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Implementasi fitur checkout dan pembayaran telah dimulai.
* Perencanaan pengujian fitur tersebut telah dilakukan..

**Rencanan minggu depan :**

* Melanjutkan implementasi fitur checkout dan pembayaran.
* Memulai pengujian fitur tersebut.

**Catatan Lain:**