|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_07 |
| Kelas | : | D3-TI-01 & D3-TI-02 |
| Anggota | : | 1. Carlos Michael Marpaung-11322029  2. Christian Jhon Pranata Panjaitan-11322028  3. Joi Diego Napitupulu-11322034  4. Sarah Meilani Butar-butar-11322051 |
| Topik PA1 | : | Website Penjualan dan Pembelian Tobaagro |
| Periode | : | Minggu ke- 15 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menyelesaikan implementasi fitur checkout dan pembayaran, serta melakukan pengujian fitur tersebut.. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 15-Mei-2023 | 1 | Pengujian Fitur: Melakukan pengujian fitur checkout dan pembayaran. |
| 17-Mei-2023 | 2 | Pengujian Fitur: Melanjutkan pengujian fitur checkout dan pembayaran. |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 18-Mei-2023 | 14.00-15.30 | Institut Teknologi Del | * Diskusi tim tentang hasil pengujian fitur checkout dan pembayaran dan perbaikan yang diperlukan. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Beberapa bug dan masalah integrasi dengan gateway pembayaran ditemukan selama pengujian fitur checkout dan pembayaran.Solusinya adalah Menganalisis dan memperbaiki bug yang ditemukan. Berkoordinasi dengan penyedia gateway pembayaran untuk mengatasi masalah integrasi.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Implementasi fitur checkout dan pembayaran telah selesai.
* Pengujian fitur tersebut telah dilakukan, dan bug serta masalah integrasi sedang dalam proses perbaikan.

**Rencanan minggu depan :**

* Melanjutkan perbaikan bug dan masalah integrasi yang ditemukan.
* Memulai implementasi fitur notifikasi pembayaran.

**Catatan Lain:**