|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_07 |
| Kelas | : | D3-TI-01 & D3-TI-02 |
| Anggota | : | 1. Carlos Michael Marpaung-11322029  2. Christian Jhon Pranata Panjaitan-11322028  3. Joi Diego Napitupulu-11322034  4. Sarah Meilani Butar-butar-11322051 |
| Topik PA1 | : | Website Penjualan dan Pembelian Tobaagro |
| Periode | : | Minggu ke- 4 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Merancang database untuk menyimpan data penjualan dan pembelian tobaagro menggunakan Laravel. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 20-februari-2023 | 1 | Melakukan rancangan tampilan UI yang lebih rinci menggunakan Laravel. |
|  | 2 | Merancang database menggunakan Laravel untuk menyimpan data penjualan dan pembelian kemiri. |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 25-februari-2023 | 09.00-10.30 | Institut Teknologi Del | * Diskusi tim tentang rancangan UI dan perencanaan struktur database menggunakan Laravel. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kompleksitas database yang memerlukan perencanaan yang matang. Solusinya adalah Mencari dokumentasi Laravel dan sumber daya online untuk memahami dan menerapkan struktur database yang tepat.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Tampilan UI telah dirancang secara rinci menggunakan Laravel
* Database menggunakan Laravel untuk menyimpan data penjualan dan pembelian kemiri telah dirancang.

**Rencanan minggu depan :**

* Memulai implementasi tampilan UI menggunakan Laravel Blade.
* Membangun struktur database menggunakan Laravel Migration.

**Catatan Lain:**

* Tim akan menggunakan Visual Studio Code sebagai editor untuk pengembangan Laravel.