|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_07 |
| Kelas | : | D3-TI-01 & D3-TI-02 |
| Anggota | : | 1. Carlos Michael Marpaung-11322029  2. Christian Jhon Pranata Panjaitan-11322028  3. Joi Diego Napitupulu-11322034  4. Sarah Meilani Butar-butar-11322051 |
| Topik PA1 | : | Website Penjualan dan Pembelian Tobaagro |
| Periode | : | Minggu ke- 8 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menyelesaikan implementasi fitur penjualan dan pembelian kemiri menggunakan Laravel. |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 20-Maret-2023 | 1 | Memulai implementasi fitur penjualan kemiri.. |
| 22-Maret-2023 | 2 | Melanjutkan implementasi fitur penjualan kemiri. |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 25-Maret-2023 | 10.00-11.30 | Institut Teknologi Del | * Diskusi tim tentang kemajuan implementasi fitur penjualan kemiri dan perencanaan implementasi fitur pembelian kemiri. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kompleksitas implementasi fitur penjualan dan pembelian kemiri. Solusinya adalah Mempelajari dan menggunakan dokumentasi Laravel serta sumber daya online untuk mendapatkan bantuan dalam mengatasi kendala teknis

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Implementasi fitur penjualan tobaagro telah dimulai.
* Perencanaan implementasi fitur pembelian tobaagro telah dilakukan

**Rencanan minggu depan :**

* Melanjutkan implementasi fitur penjualan dan pembelian kemiri.
* Memulai pengujian fitur penjualan dan pembelian kemiri.

**Catatan Lain:**