|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_07 |
| Kelas | : | D3-TI-01 & D3-TI-02 |
| Anggota | : | 1. Carlos Michael Marpaung-11322029  2. Christian Jhon Pranata Panjaitan-11322028  3. Joi Diego Napitupulu-11322034  4. Sarah Meilani Butar-butar-11322051 |
| Topik PA1 | : | Website Penjualan dan Pembelian Tobaagro |
| Periode | : | Minggu ke- 9 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Menyelesaikan implementasi fitur penjualan dan pembelian kemiri, serta melakukan pengujian fitur tersebut |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 27-Maret-2023 | 1 | Pengujian Fitur: Melakukan pengujian fitur penjualan dan pembelian kemiri. |
| 28-Maret-2023 | 2 | Pengujian Fitur: Melanjutkan pengujian fitur penjualan dan pembelian kemiri. |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 31-Maret-2023 | 10.00-11.30 | Institut Teknologi Del | * Diskusi tim tentang hasil pengujian fitur penjualan dan pembelian kemiri dan perbaikan yang diperlukan. |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Beberapa bug dan masalah kinerja ditemukan selama pengujian fitur penjualan dan pembelian kemiri.

Solusinya adalah Menganalisis dan memperbaiki bug yang ditemukan, Mengoptimalkan kinerja sistem untuk meningkatkan responsivitas dan kecepatan.

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Implementasi fitur penjualan dan pembelian kemiri telah selesai.
* Pengujian fitur tersebut telah dilakukan, dan bug serta masalah kinerja sedang dalam proses perbaikan.

**Rencanan minggu depan :**

* Melanjutkan perbaikan bug dan masalah kinerja yang ditemukan.
* Memulai impementasi fitur rating dan ulasan produk

**Catatan Lain:**